浙江农林大学暨阳学院

工程建设招标代理机构项目询价需求及投标相关文件

一、项目说明

1.本次招标内容为学院自2022年7月1日至2023年6月30日止相关工程建设招标项目的全部和全过程代理（服务期满，经采购人批准可续签，每次续签期限最长为1年，最多可续签2次）。投标人的有效报价范围为按照国家标准收费让20.00%-40.00% 。

2.代理范围：单项合同估算价10万以上，400万以下所有工程建设项目全过程代理。

3.本项目采用公开招标的方式，择优选定招标代理机构1家。

二、代理内容

负责招标项目施工、监理全过程代理，协同招标人承担招标项目所涉资格确认、异疑处置、组织开标、定标等主体责任。

拟定招标方案；

1.编制招标文件；

2.编制工程量清单及招标控制价，并送审；

3.提出招标申请；

4.发布招标信息；

5.组织并接收投标申请人报名；

6.会同招标人审查投标人资格；

7.组织确定投标人会议；

8.组织投标人踏勘现场和答疑；

9.组织开标、评标和协助招标人定标；

10.提交招投标情况书面报告；

11.草拟工程施工、监理合同，并在合同签订后送相关部门备案；

12.代理与工程招标有关的其它事项。

三、投标费用

招标代理机构在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均自行承担。

四、特别约定

1.标底(招标控制价)编制费按 “诸政办发[2007]204”第十三“标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围≦±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在﹥±5%≦±10%的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围﹥±10%的，不得收取标底编制费”及按违约处理。

2.工程代理费由甲方在每年年底12月底前十日之内结算。

3.合同履约保证金缴纳：人民币壹万元整（其中招标控制价送审效率保证金40%，服务质量保证金30%，服务评价保证金30%），合同履约保证金在项目代理结束后7日内退还给中标人（无息）。

4.在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，乙方有义务及时配合核对。

5.工程量清单、招标控制价按诸建管发〔2010〕34号、诸建管发〔2010〕74号文件要求编制；乙方应在招标人提供完整图纸后7个工作日内将招标控制价（含初稿、终稿）送至业主和招标人委托的标底审计代理公司审核，在审核过程中的修改应及时与业主联系，审计部门出具可以进入招投标程序的函后应及时将相关资料送交给业主备案审查。累计逾期三次的，业主有权单方面终止协议。

6.如甲方提供的图纸修改较多造成乙方工作量增加较大，乙方可以提出适当补偿要求，补偿按浙价服〔2009〕84号文件及中标让利率对乙方进行适当补偿。

7.乙方不得以单项工程量大小及其它各种理由为借口拒绝或推迟代理；不得在代理中出现失误，否则解除合同并没收合同履约保证金，上报相关单位直至追究相关责任。

8.乙方应保质按时完成招标代理全部工作（包括提供归档资料），如出现违约情况，则解除合同并没收合同履约保证金，取消浙江农林大学暨阳学院一年内的所有招标代理投标资格。

9.若因乙方原因，造成完成招标后招标控制价内容有明显错误，则本次招标预算及代理费不予支付，并扣除履约保证金30%，累计超过3次，业主有权终止合同。

10.代理服务人员需为固定、业务专业、操作熟练人员（提供社保证明）。

11.单只工程50万(含)以下造价咨询费收费按800元结算；工程招标代理费不设置最低价，所有招标代理费用都按照发改价格〔2011〕534号文件计取×（1-中标让利率）结算。

五、开标

1.投标函的鉴定和公布：开标会现场当众宣读有效投标的投标人名称、投标报价（下浮率）及招标人认为适当的其他内容。投标报价大小写不一致的，以大写为准。

2.唱标和记录：唱标内容应做好记录，并由招标人等有关单位人员签字确认。

六、评标办法

本项目评标方法采用费率下浮法。具体评审办法为：

商务分（100分）

投标人的有效报价范围为让利  20.00 %－ 40.00 % （含且保留到小数点后两位），超出有效范围的报价为无效报价，不能参加评标。在投标人提交投标函后，当场由招标人代表和通过资料审查的合格投标人中推荐的一名代表在有效报价范围内各抽取一个让利数，算术平均后作为让利标底。投标人的让利报价等于让利标底的，报价分得分为100分。投标人的让利报价与让利标底相比每少让利1个百分点，报价分扣0.6分，每多让利1个百分点，报价分扣0.3分，百分点和得分的计算均精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

七、定标方式

1.按商务得分由高到底排列名次，确定第一名作为预中标人。当得分者出现并列时，报价下浮率绝对值大者为预中标人；如再次出现并列时，则当场抽签确排名次序。

2.预中标人确定后，浙江农林大学暨阳学院网站上予以公示，接受社会监督，公示期限为三个工作日，公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。

3.预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。若预中标人放弃中标资格，将按《中华人民共和国招标投标法》和《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度予以处理。

八、签订合同

招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件有关规定签订委托代理合同。

九、投标文件（格式）

（1）投标文件封面

（2）投标函

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）投标人基本情况表

（6）拟派代理人员表

（一）投标文件（格式）

（正本/副本）

项目名称：

招 标 人：

投 标 人：                          （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日     期：             年      月        日

（二）投标函（格式）

（招标人名称）:

1、我方已全面阅读和研究了

招标文件，已充分理解并掌握了本招标项目的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本次投标的要约内容，以本投标函进行投标。代理总服务费按国家标准再让利百分之          （       ﹒       %）。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标函。

3、一旦我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同，并按期完成招标文件中规定的所有代理内容。

4、我公司如违反上述条款，愿无条件接受你方解除合同的处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标监管部门的处理。

投标人（全称）：                   　           　（盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人：                         （签字）

法定代表人或委托代理人联系电话：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日 期：        年    月    日

（三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：          年        月        日

经 营 期 限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

身份证号码：               系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（四）授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （招标人）              工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：

性别：

年龄：

身份证号码：

单 位：

部门：

职务：

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日

（五）投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 | 电 话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  | 其中 | 项目经理（人） |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  | 近期完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）拟派代理人员表

| 从业人员 | 姓 名 | 执业资格、职称、学历 | 办电 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标代理 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价咨询 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业造价员 |  |  |  |  |
| 招标代理其他工作人员 |  |  |  |  |

第四章　委托代理协议(格式)

委托人名称（甲方）：

受托人名称（乙方）：

一、委托内容：

二、委托范围、要求：

负责招标项目施工、监理全过程代理，协同招标人承担招标项目所涉资格确认、异疑处置、组织开标、定标等主体责任。

1、拟定招标方案；

2、编制招标文件；

3、编制工程量清单及招标控制价，并送审；

4、提出招标申请；

5、发布招标信息；

6、组织并接收投标申请人报名；

7、会同招标人审查投标人资格；

8、组织确定投标人会议；

9、组织投标人踏勘现场和答疑；

10、组织开标、评标和协助招标人定标；

11、提交招投标情况书面报告；

12、草拟工程施工、监理合同，并在合同签订后送招投标监督管理部门备案；

13、代理与工程招标有关的其它事项。

三、双方权利、义务和责任

（一）甲方的权利

1、掌握委托项目的程序;

2、负责对拟发出的招标文件审核;

3、要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料;

4、及时收回在实施委托业务过程中暂借给乙方的全部原始资料;

5、责令乙方对不按法律、法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员予以更换;

6、由于招标代理机构不按规范操作、不尽职责，甚至违法违规，造成工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招标人受到重大损失的，招标人除扣除全部履约保证金之外，可视情况额外扣减代理费用，对造成的经济损失有权提出责任赔偿；涉嫌违法违规或需暂停一定机构时限等情况，可以相应处理并函告行业主管部门和司法机关处理。

（二）甲方的义务和责任

1、遵守招标活动的有关法律、法规和章程;

2、明确阐述招标要求，及时提供完整的项目施工图纸及其他有关招标资料;

3、招标人应按合同规定督促招标代理机构开展代理业务,对代理机构编制的招标文件、资格预审、有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章，审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可;

4、参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作;

5、按合同支付招标代理费、标底、工程量清单的编制费;

6、接受招标投标监督部门依法实施的监督指导;

7、招标人对应保密内容负有保密职责,不得泄密。

（三）乙方的权利

1、有权要求招标人对代理工作提供必要的协助;

2、在有关法律法规和规章规定的范围内,依据本合同代理内容,开展代理服务工作;

3、按合同收取相关费用。

（四）乙方的义务和责任

1、遵守招标活动有关法律、法规和规章,保证代理及招标过程的真实、合法、规范、有效,并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务;

2、招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活动，招标投标活动中形成的有关文件,应当在发出前告知甲方并由甲方确认；

3、完成委托代理协议范围内的招标代理工作;

4、遵守职业道德规范,对代理事项保密并接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导;

5、向甲方提供一套由代理人经办的全部招标工作资料,交由甲方存档;

6、不得将本合同代理服务（除招标控制价编制）转让第三方；

7、由于招标代理机构不按规范操作、不尽职责，甚至违法违规，造成工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招标人受到重大损失的，招标代理机构应承担相应的经济和法律责任。

8、依法应承担的其他义务。

四、乙方相关从业人员：

| 从业人员 | 姓 名 | 执业资格、职称、学历 | 办电 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标代理 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价咨询 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业造价员 |  |  |  |  |
| 招标代理其他工作人员 |  |  |  |  |

五、从业人员资格条件

1、招标代理项目负责人的资格条件：

①熟悉招投标有关法律、法规和诸暨市工程建设项目招标投标相关规定和操作流程；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有招标师或造价工程师或工程师、经济师及以上资格证书。

2、造价咨询项目负责人的资格条件：

①熟悉工程造价、招投标有关法律、法规和诸暨市工程造价相关规定；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有造价工程师或造价员资格证书。

3、招标代理其他工作人员的资格条件：

①熟悉招投标有关法律、法规和诸暨市工程建设项目招标投标相关规定和操作流程；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有中专及以上学历。

- 乙方相关从业人员应符合上述资格条件，并与本项目实际从业人员一致，如有变动，乙方应事先书面告知甲方及公共资源交易中心，否则按诸建管发﹝2009﹞54号文件处理。

六、收费标准：

根据发改价格〔2011〕534号文件，本工程招标代理总服务费＝（施工招标代理服务收费额＋工程造价咨询服务收费额+监理招标代理服务收费额）×（1－   %）。（按标段结算）（代理费不设置最低价，所有代理费用都按照上述公式计算）

| 浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准（浙价服〔2009〕84号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费 项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100万元 以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-2000万元 | 2001-5000万元 | 5001-10000万元 | 10000万元以上 |
| 清单计价法工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核 | 招标控制价-暂列金额-暂估价 | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.0‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2.1‰ | 1.8‰ |

| 发改价格〔2011〕534号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费 项目 | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100万元以下 | 100～500万元 | 500～1000万元 | 1000～5000万元 | 5000万元～1亿元 | 1～5亿元 | 5～10亿元 | 10～50亿元 | 50～100亿元 | 100亿以上 |
| 施工招标代理 | 施工 中标 金额 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.035% | 0.008% | 0.006% | 0.004% |

| 发改价格〔2011〕534号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费 项目 | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100万元以下 | 100～500万元 | 500～1000万元 | 1000～5000万元 | 5000万元～1亿元 | 1～5亿元 | 5～10亿元 | 10～50亿元 | 50～100亿元 | 100亿以上 |
| 监理招标代理 | 监理服务费 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.035% | 0.008% | 0.006% | 0.004% |

1、标底(招标控制价)编制费按 “诸政办发[2007]204”第十三“标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围≦±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在﹥±5%≦±10%的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围﹥±10%的，不得收取标底编制费”及按违约处理。

2、工程代理年度代理费由甲方在每年年底12月底前十日之内结算。

七、特别约定

1.如乙方不具备相应等级的工程造价咨询企业资质，应委托具备相应资质的企业编制工程量清单、招标控制价；

2.工程量清单、招标控制价按诸建管发〔2010〕34号、诸建管发〔2010〕74号文件要求编制；乙方应在招标人提供完整图纸后7个工作日内将招标控制价（含初稿、终稿）送至业主和招标人委托的标底审计代理公司审核，在审核过程中的修改应及时与业主联系，审计部门出具可以进入招投标程序的函后应及时将相关资料送交给业主备案审查。累计逾期三次的，业主有权单方面终止协议。

3.如甲方提供的图纸修改较多造成乙方工作量增加较大，乙方可以提出适当补偿要求，补偿按浙价服〔2009〕84号文件及中标让利率对乙方进行适当补偿。

4.乙方不得以单项工程量大小及其它各种理由为借口拒绝或推迟代理；不得在代理中出现失误，否则解除合同并没收合同履约保证金，上报相关单位直至追究相关责任。

5.在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，招标代理单位有义务及时配合核对；

6.招标代理单位应保质按时完成招标代理全部工作（包括提供归档资料），如出现违约情况，则解除合同并没收合同履约保证金，取消浙江农林大学暨阳学院一年内的所有招标代理投标资格。

7.若因代理公司原因，造成完成招标后招标控制价内容有明显错误，则本次招标预算及代理费不予支付，并扣除履约保证金30%，累计超过3次，业主有权终止合同。

8.单只工程50万以下造价咨询费收费按800元结算。

八、履约责任

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同履约保证金：人民币壹万元整（其中招标控制价送审效率保证金40%，服务质量保证金30%，服务评价保证金30%）。服务质量保证金与服务评价保证金可由甲方根据实际代理工作情况酌情扣除。

九、本协议一式六份，甲方执伍份、乙方执壹份。

甲方（签字、盖章）                  乙方（签字、盖章）

协议签订日期：    年  月  日